Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Facultad de Informática y Electrónica

Software

Actividad Autónoma Colaborativa

Análisis de riesgos

Integrantes:

Fernando González Quezada 6774

Nelly Dayana Paladines Napa 6784

Asignatura:

Aplicaciones Informáticas II

Profesor:

Ing. Julio Roberto Santillán

Fecha:

05 de julio de 2025

FICHAS DE GESTIÓN PARA EL RIESGO RG1

Finalmente se elaboraron fichas destinadas a detallar las causas, posibles consecuencias, medidas preventivas y/o de mitigación, así como las acciones de supervisión y gestión asociadas a cada riesgo. La Tabla 5 Presenta la ficha de gestión correspondiente al riesgo identificado como RG1.

Tabla 5: Ficha de gestión para el riesgo RG1

| Ficha de gestión de riesgos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID: RG1 |  |  | Fecha: 24/06/2025 |  |  |
| Descripción: Fallas en los sensores utilizados para recopilar datos (temperatura, irradiancia y humedad), lo que afectaría la precisión de los registros que alimentan el modelo de predicción. |  |  |  |  |  |
| Probabilidad de ocurrencia: Alta | Nivel de impacto: Alto |  |  | Nivel de gravedad: Alto |  |
| Refinamiento causas: - Desgaste o mal funcionamiento de sensores - Instalación inadecuada - Condiciones ambientales adversas Consecuencias: - Interrupción en la recolección de datos - Afectación en la calidad de los datos para el entrenamiento del modelo |  |  |  |  |  |
| Acciones de prevención y/o mitigación: - Mantenimiento preventivo y calibración regular - Monitoreo automatizado del estado de sensores - Instalación controlada y pruebas de calidad |  |  |  |  |  |
| Supervisión: - Revisión periódica del funcionamiento de sensores - Alertas ante fallos o desconexiones |  |  |  |  |  |
| Acciones de gestión del riesgo: - Sustitución inmediata de sensores defectuosos - Adaptación del preprocesamiento a las interrupciones |  |  |  |  |  |
| Estado actual |  | Fase de reducción iniciada |  |  |  |
|  |  | Fase de supervisión iniciada |  |  | X |
|  |  | Gestionando el riesgo |  |  |  |
| Responsables: Fernando González y Dayana Paladines |  |  |  |  |  |

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025

Tabla 6: Ficha de gestión para el riesgo RG2

| Ficha de gestión de riesgos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID: RG2 |  |  | Fecha: 24/06/2025 |  |  |
| Descripción: Pérdida de datos durante la transmisión desde los sensores al servidor, debido a interrupciones en la red o errores de conectividad.. |  |  |  |  |  |
| Probabilidad de ocurrencia: Media | Nivel de impacto: Alto |  |  | Nivel de gravedad: Moderado |  |
| Refinamiento causas: - Inestabilidad de red - Fallos de hardware en los transmisores - Configuración incorrecta Consecuencias: - Datos incompletos o vacíos - Reducción en la calidad del entrenamiento del modelo |  |  |  |  |  |
| Acciones de prevención y/o mitigación: - Uso de protocolos de transmisión con tolerancia a fallos - Almacenamiento local temporal en sensores - Redundancia en la comunicación |  |  |  |  |  |
| Supervisión: - Registro automático de pérdidas de datos - Revisión de logs de transmisión |  |  |  |  |  |
| Acciones de gestión del riesgo: - Recuperación o imputación de datos faltantes - Mejora en infraestructura de red |  |  |  |  |  |
| Estado actual |  | Fase de reducción iniciada |  |  |  |
|  |  | Fase de supervisión iniciada |  |  | X |
|  |  | Gestionando el riesgo |  |  |  |
| Responsables: Fernando González y Dayana Paladines |  |  |  |  |  |

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025

Tabla 7: Ficha de gestión para el riesgo RG3

| Ficha de gestión de riesgos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID: RG3 |  |  | Fecha: 24/06/2025 |  |  |
| Descripción: Errores en el preprocesamiento de los datos (ruido, datos incompletos o mal etiquetados) que afectan el desempeño del sistema de Machine Learning. |  |  |  |  |  |
| Probabilidad de ocurrencia: Media | Nivel de impacto: Alto |  |  | Nivel de gravedad: Moderado |  |
| Refinamiento causas: - Limpieza de datos deficiente - Transformaciones incorrectas - Etiquetado manual inexacto Consecuencias: - Modelos mal entrenados - Baja precisión - Mayor necesidad de reentrenamiento |  |  |  |  |  |
| Acciones de prevención y/o mitigación: - Aplicación de buenas prácticas de ingeniería de datos - Revisión cruzada de datos preprocesados - Documentación del pipeline |  |  |  |  |  |
| Supervisión: - Verificación continua del dataset preprocesado. |  |  |  |  |  |
| Acciones de gestión del riesgo: - Reestructuración del pipeline - Reentrenamiento con datos corregidos |  |  |  |  |  |
| Estado actual |  | Fase de reducción iniciada |  |  | X |
|  |  | Fase de supervisión iniciada |  |  |  |
|  |  | Gestionando el riesgo |  |  |  |
| Responsables: Fernando González y Dayana Paladines |  |  |  |  |  |

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025

Tabla 8: Ficha de gestión para el riesgo RG4

| Ficha de gestión de riesgos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID: RG4 |  |  | Fecha: 24/06/2025 |  |  |
| Descripción: Cambios en la ubicación o disponibilidad de los sensores durante la etapa de recolección de datos. |  |  |  |  |  |
| Probabilidad de ocurrencia: Media | Nivel de impacto: Medio |  |  | Nivel de gravedad: Bajo |  |
| Refinamiento causas: - Reubicación de sensores sin control - Fallas de calibración - Desconexión de sensores Consecuencias: - Inconsistencias en la serie temporal - Datos no comparables - Disminución en la precisión del modelo |  |  |  |  |  |
| Acciones de prevención y/o mitigación: - Registro y control de configuraciones - Sistema de alertas ante desconexión - Calibración periódica |  |  |  |  |  |
| Supervisión: - Monitoreo automatizado del estado de sensores |  |  |  |  |  |
| Acciones de gestión del riesgo: - Reconfiguración inmediata - Adaptación del preprocesamiento |  |  |  |  |  |
| Estado actual |  | Fase de reducción iniciada |  |  |  |
|  |  | Fase de supervisión iniciada |  |  | X |
|  |  | Gestionando el riesgo |  |  |  |
| Responsables: Fernando González y Dayana Paladines |  |  |  |  |  |

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025

Tabla 9: Ficha de gestión para el riesgo RG5

| Ficha de gestión de riesgos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID: RG5 |  |  | Fecha: 24/06/2025 |  |  |
| Descripción: Selección inadecuada del modelo de Machine Learning para el tipo de datos y predicción esperada |  |  |  |  |  |
| Probabilidad de ocurrencia: Media | Nivel de impacto: Alto |  |  | Nivel de gravedad: Moderado |  |
| Refinamiento causas: - Falta de evaluación comparativa de modelos. - Desconocimiento de las características del conjunto de datos. - Selección por conveniencia y no por rendimiento. Consecuencias: - Baja precisión y confiabilidad de resultados. - Fracaso en la implementación del sistema inteligente. - Reentrenamiento y rediseño del sistema. |  |  |  |  |  |
| Acciones de prevención y/o mitigación: - Evaluación de múltiples algoritmos - Análisis de métricas de rendimiento - Asesoría con expertos |  |  |  |  |  |
| Supervisión: - Comparación continua de métricas. |  |  |  |  |  |
| Acciones de gestión del riesgo: - Sustitución del modelo. - Ajuste de hiperparámetros. |  |  |  |  |  |
| Estado actual |  | Fase de reducción iniciada |  |  |  |
|  |  | Fase de supervisión iniciada |  |  | X |
|  |  | Gestionando el riesgo |  |  |  |
| Responsables: Fernando González y Dayana Paladines |  |  |  |  |  |

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025

Tabla 10: Ficha de gestión para el riesgo RG6

| Ficha de gestión de riesgos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID: RG6 |  |  | Fecha: 24/06/2025 |  |  |
| Descripción: Cambios climáticos abruptos o eventos extremos que generen datos atípicos no representativos |  |  |  |  |  |
| Probabilidad de ocurrencia: Alta | Nivel de impacto: Alto |  |  | Nivel de gravedad: Crítico |  |
| Refinamiento causas: - Fenómenos naturales imprevistos. - Cambios estacionales anómalos. - Alteraciones climáticas regionales. Consecuencias: - Distorsión en el entrenamiento del modelo. - Predicciones irreales. |  |  |  |  |  |
| Acciones de prevención y/o mitigación: - Detección de outliers automatizada. - Enriquecimiento del conjunto de datos históricos. - Revisión del entrenamiento ante eventos extremos. |  |  |  |  |  |
| Supervisión: - Seguimiento meteorológico - Revisión de distribuciones de datos |  |  |  |  |  |
| Acciones de gestión del riesgo: - Inclusión de técnicas robustas - Redistribución del cronograma de entrenamiento |  |  |  |  |  |
| Estado actual |  | Fase de reducción iniciada |  |  |  |
|  |  | Fase de supervisión iniciada |  |  | X |
|  |  | Gestionando el riesgo |  |  |  |
| Responsables: Fernando González y Dayana Paladines |  |  |  |  |  |

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025

Tabla 11: Ficha de gestión para el riesgo RG7

| Ficha de gestión de riesgos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID: RG7 |  |  | Fecha: 24/06/2025 |  |  |
| Descripción: Retrasos en el desarrollo del sistema por falta de tiempo o disponibilidad del equipo. |  |  |  |  |  |
| Probabilidad de ocurrencia: Alta | Nivel de impacto: Medio |  |  | Nivel de gravedad: Moderado |  |
| Refinamiento causas: - Sobrecarga de tareas académicas. - Falta de planificación - Problemas técnicos Consecuencias: - Incumplimiento de entregables. - Aplazamiento del proyecto. - Desmotivación del equipo. |  |  |  |  |  |
| Acciones de prevención y/o mitigación: - Reuniones semanales de planificación. - Asignación equitativa de tareas. - Uso de herramientas de gestión ágil. |  |  |  |  |  |
| Supervisión: - Seguimiento del progreso semanal |  |  |  |  |  |
| Acciones de gestión del riesgo: - Reorganización de tareas críticas. |  |  |  |  |  |
| Estado actual |  | Fase de reducción iniciada |  |  | X |
|  |  | Fase de supervisión iniciada |  |  |  |
|  |  | Gestionando el riesgo |  |  |  |
| Responsables: Fernando González y Dayana Paladines |  |  |  |  |  |

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025

Tabla 12: Ficha de gestión para el riesgo RG8

| Ficha de gestión de riesgos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID: RG8 |  |  | Fecha: 24/06/2025 |  |  |
| Descripción: Baja usabilidad de la aplicación web por parte de usuarios no técnicos. |  |  |  |  |  |
| Probabilidad de ocurrencia: Media | Nivel de impacto: Medio |  |  | Nivel de gravedad: Bajo |  |
| Refinamiento causas: - Diseño no intuitivo - Uso de terminología técnica - Falta de pruebas con usuarios reales Consecuencias: - Rechazo por parte del usuario final - Mayor carga de soporte técnico |  |  |  |  |  |
| Acciones de prevención y/o mitigación: - Diseño centrado en el usuario (UX/UI) - Inclusión de tutoriales interactivos - Glosarios y ayudas contextuales |  |  |  |  |  |
| Supervisión: - Pruebas de usabilidad con usuario objetivo |  |  |  |  |  |
| Acciones de gestión del riesgo: - Rediseño iterativo con base en retroalimentación. |  |  |  |  |  |
| Estado actual |  | Fase de reducción iniciada |  |  | X |
|  |  | Fase de supervisión iniciada |  |  |  |
|  |  | Gestionando el riesgo |  |  |  |
| Responsables: Fernando González y Dayana Paladines |  |  |  |  |  |

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025