Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Facultad de Informática y Electrónica

Software

Actividad Autónoma Colaborativa

Análisis de riesgos

Integrantes:

Fernando González Quezada 6774

Nelly Dayana Paladines Napa 6784

Asignatura:

Aplicaciones Informáticas II

Profesor:

Ing. Julio Roberto Santillán

Fecha:

01 de julio de 2025

#### ANÁLISIS DE RIESGOS

El análisis de riesgos es una práctica destinada a identificar y evaluar posibles situaciones inciertas que podrían afectar negativamente el desarrollo del proyecto. Esta actividad contribuye a la elaboración   de estrategias para prevenir o bien reducir el impacto de estos eventos imprevistos. En este caso, se han identificado ocho riesgos aplicando la Estructura de Descomposición de Riesgos (EDR), representada en la Ilustración 3-10

Ilustración 3-10: Estructura de descomposición de riesgos

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025

De esta manera, se asignaron valores que reflejan la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo identificado durante el desarrollo del sistema de predicción de energía solar, como se indica en la Tabla 1.

Tabla 1: Valores asignados a los rangos de probabilidad

| Rango de probabilidades | Nivel | Valor |
| --- | --- | --- |
| 1% al 20% | Muy baja | 1 |
| 21% al 40% | Baja | 2 |
| 41% al 60% | Media | 3 |
| 61% al 80% | Alta | 4 |
| 81% al 99% | Muy alta | 5 |

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025

De esta manera, se asignaron valores que reflejan la magnitud del impacto que cada riesgo podría generar durante el desarrollo del sistema inteligente de predicción de energía solar, los cuales se detallan en la Tabla 2.

Tabla 2: Valores asignados a los niveles de impacto

| Impacto | Impacto | Valor |
| --- | --- | --- |
| Muy bajo | No repercute en el desarrollo del sistema de predicción | 1 |
| Bajo | Tiene un impacto ligero en el desarrollo del sistema | 2 |
| Moderado | Genera un impacto considerable en el proyecto | 3 |
| Alto | Tiene un efecto serio en el desarrollo del sistema web | 4 |
| Crítico | No permite el desarrollo del sistema web | 5 |

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025

Se construyó la Tabla 3 con los niveles de gravedad estimados para cada riesgo:

Tabla 3: Equivalencias en colores de los niveles de gravedad

| Nivel de gravedad | Color |
| --- | --- |
| Bajo | Verde |
| Moderado | Amarillo |
| Alto | Rojo |

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025

Con el objetivo de representar gráficamente la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada riesgo identificado, se empleó una matriz de gravedad del riesgo, la cual se muestra en la Ilustración 3-11.

Ilustración 3-11: Matriz de gravedad del riesgo

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025

Posteriormente, en la Tabla 4, se representaron los riesgos ordenados por prioridad, empezando con aquellos cuyo nivel de gravedad es Alto.

Tabla 4: Riesgos ordenados por nivel de gravedad

| Id | Descripción | Probabilidad |  |  | Impacto |  | Gravedad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | Nivel | Valor | Impacto | Valor |  |
| RG6 | Variaciones climáticas extremas o eventos no recurrentes | 80% | Alta | 4 | Alto | 4 | Alto |
| RG1 | Fallas en los sensores utilizados para recopilar datos | 75% | Alta | 4 | Alto | 4 | Alto |
| RG2 | Pérdida de datos durante la transmisión desde los sensores al servidor. | 50% | Media | 3 | Alto | 4 | Moderado |
| RG3 | Errores en el preprocesamiento de los datos. | 50% | Media | 3 | Moderado | 4 | Moderado |
| RG5 | Selección inadecuada del modelo de Machine Learning. | 50% | Media | 3 | Alto | 4 | Moderado |
| RG7 | Demoras en el desarrollo del sistema web | 65% | Alta | 4 | Moderado | 3 | Moderado |
| RG4 | Cambios en la ubicación o disponibilidad de sensores. | 20% | Baja | 2 | Medio | 3 | Bajo |
| RG8 | Baja usabilidad de la plataforma Deep Sunly. | 40% | Baja | 2 | Medio | 3 | Bajo |

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025