Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Facultad de Informática y Electrónica

Software

Actividad Autónoma Colaborativa

Sprint Backlog

Integrantes:

Fernando González Quezada 6774

Nelly Dayana Paladines Napa 6784

Asignatura:

Aplicaciones Informáticas II

Profesor:

Ing. Julio Roberto Santillán

Fecha:

06 de junio de 2025

SPRINT BACKLOG

El Sprint Backlog representa la planificación detallada de los entregables que se desarrollarán en cada sprint del proyecto. En la Tabla 1 se identifican las tareas funcionales y técnicas organizadas por sprint, junto con su duración estimada, fechas de inicio y fin, y el total de puntos de esfuerzo asignados. Esta herramienta permite llevar un control ágil del progreso y asegurar que se cumplan los objetivos establecidos para cada iteración.

Tabla 1: Sprint Backlog

| N° | Código | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Fin | Pts. estim. | Pts. totales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HT-01 | Configuración inicial de React + Vite + TailwindCSS | 24/04/25 | 26/04/25 | 2 | 10 |
| 1 | HT-02 | Implementar enrutamiento con React Router DOM | 27/04/25 | 29/04/25 | 2 |  |
| 1 | HT-03 | Creación del Header de navegación | 30/04/25 | 03/05/25 | 3 |  |
| 1 | HT-04 | Implementar modo oscuro en el Header | 04/05/25 | 07/05/25 | 3 |  |
| 2 | HT-05 | Footer de navegación persistente | 08/05/25 | 10/05/25 | 2 | 10 |
| 2 | HT-06 | Autenticación con Google (Firebase) | 11/05/25 | 13/05/25 | 2 |  |
| 2 | HT-07 | Estructura de usuarios en Firestore | 14/05/25 | 17/05/25 | 3 |  |
| 2 | HU-02 | Registro con Google | 18/05/25 | 21/05/25 | 3 |  |
| 3 | HU-03 | Inicio de sesión con Google | 22/05/25 | 25/05/25 | 3 | 7 |
| 3 | HU-04 | Ver usuarios registrados | 26/05/25 | 28/05/25 | 2 |  |
| 3 | HU-05 | Eliminar usuario registrado | 29/05/25 | 31/05/25 | 2 |  |
| 4 | HT-09 | Restricción de acceso por roles | 01/06/25 | 04/06/25 | 3 | 10 |
| 4 | HT-10 | Vista para generación manual de API Key | 05/06/25 | 08/06/25 | 3 |  |
| 4 | HU-06 | Generar nueva API Key | 09/06/25 | 11/06/25 | 2 |  |
| 4 | HU-07 | Eliminar API Key | 12/06/25 | 14/06/25 | 2 |  |
| 5 | HU-08 | Visualizar API Keys activas | 15/06/25 | 18/06/25 | 3 | 10 |
| 5 | HT-11 | Backend Express.js en Cloud Run | 19/06/25 | 21/06/25 | 2 |  |
| 5 | HT-12 | Endpoint y recepción de datos | 22/06/25 | 24/06/25 | 2 |  |
| 5 | HT-13 | Validación y expiración de API Key | 25/06/25 | 28/06/25 | 3 |  |
| 6 | HT-14 | Conexión frontend-backend con Firestore | 29/06/25 | 02/07/25 | 3 | 22 |
| 6 | HT-15 | Gestión de dispositivos | 03/07/25 | 06/07/25 | 3 |  |
| 6 | HU-10 | Registrar nuevo dispositivo | 07/07/25 | 10/07/25 | 3 |  |
| 6 | HU-11 | Editar dispositivo | 11/07/25 | 14/07/25 | 3 |  |
| 6 | HU-12 | Eliminar dispositivo | 15/07/25 | 18/07/25 | 3 |  |
| 6 | HU-13 | Ver lista de dispositivos | 19/07/25 | 22/07/25 | 3 |  |
| 6 | HT-16 | Vista para registrar dispositivos en Firestore | 23/07/25 | 25/07/25 | 2 |  |
| 6 | HT-17 | Recepción de datos en tiempo real | 26/07/25 | 28/07/25 | 2 |  |
| 7 | HU-14 | Ver lista de tableros | 29/07/25 | 31/07/25 | 2 | 24 |
| 7 | HU-15 | Crear nuevo tablero | 01/08/25 | 03/08/25 | 2 |  |
| 7 | HU-16 | Editar tablero | 04/08/25 | 05/08/25 | 1 |  |
| 7 | HU-17 | Eliminar tablero | 06/08/25 | 08/08/25 | 2 |  |
| 7 | HT-22 | Gestión de tableros | 09/08/25 | 14/08/25 | 5 |  |
| 7 | HT-23 | Gestión de diapositivas | 15/08/25 | 18/08/25 | 3 |  |
| 7 | HT-24 | Gestión de gráficos con Echarts | 19/08/25 | 22/08/25 | 3 |  |
| 7 | HT-25 | Uso de react-rnd para diapositivas | 23/08/25 | 26/08/25 | 3 |  |
| 7 | HU-20 | Asociar dispositivos a gráficos | 27/08/25 | 30/08/25 | 3 |  |
| 8 | HU-09 | Ver instrucciones de conexión por API REST | 31/08/25 | 02/09/25 | 2 | 10 |
| 8 | HT-25 | Modelo de Machine Learning | 03/09/25 | 05/09/25 | 2 |  |
| 8 | HU-24 | Ingreso de datos para predicción | 06/09/25 | 09/09/25 | 3 |  |
| 8 | HT-26 | Ofuscación del código JS | 10/09/25 | 11/09/25 | 1 |  |
| 8 | HT-27 | Reglas de escritura en Firestore | 12/09/25 | 13/09/25 | 1 |  |
| 8 | HT-28 | Despliegue en Firebase Hosting | 14/09/25 | 15/09/25 | 1 |  |
| 9 | HT-29 | Corrección de ingreso en tiempo real | 16/09/25 | 18/09/25 | 2 | 30 |
| 9 | HU-25 | Columna de ahorro en dólares | 19/09/25 | 22/09/25 | 3 |  |
| 9 | HU-26 | Tabla de predicción con escalas | 23/09/25 | 26/09/25 | 3 |  |
| 9 | HT-19 | Visualización en vivo ESP32-CAM | 27/09/25 | 30/09/25 | 3 |  |
| 9 | HU-21 | Ver imagen en vivo de cámara | 01/10/25 | 05/10/25 | 4 |  |
| 9 | HT-20 | Control de movimiento cámara | 06/10/25 | 09/10/25 | 3 |  |
| 9 | HU-22 | Mover cámara | 10/10/25 | 13/10/25 | 3 |  |
| 9 | HT-21 | Control de panel solar | 14/10/25 | 17/10/25 | 3 |  |
| 9 | HU-23 | Mover panel solar | 18/10/25 | 21/10/25 | 3 |  |
| 9 | HT-30 | Verificación de roles vía backend | 22/10/25 | 25/10/25 | 3 |  |
| 10 | HU-27 | Diseño de alertas mejorado | 26/10/25 | 28/10/25 | 2 | 2 |

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025

Conclusión

El Sprint Backlog desarrollado ha permitido estructurar y distribuir de forma eficiente las tareas necesarias para la construcción del sistema de predicción y monitoreo de energía solar. Gracias a esta planificación, se ha logrado avanzar de manera ordenada, priorizando funcionalidades clave y asegurando entregas constantes de valor. Este enfoque ha facilitado la gestión del tiempo, la colaboración entre los integrantes y el cumplimiento de los objetivos propuestos en cada sprint.