Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Facultad de Informática y Electrónica

Software

Actividad Autónoma Colaborativa

Análisis de riesgos

Integrantes:

Fernando González Quezada 6774

Nelly Dayana Paladines Napa 6784

Asignatura:

Aplicaciones Informáticas II

Profesor:

Ing. Julio Roberto Santillán

Fecha:

06 de julio de 2025

#### ANÁLISIS DE RIESGOS

El análisis de riesgos es una práctica destinada a identificar y evaluar posibles situaciones inciertas que podrían afectar negativamente el desarrollo del proyecto. Esta actividad contribuye a la elaboración   de estrategias para prevenir o bien reducir el impacto de estos eventos imprevistos. En este caso, se han identificado ocho riesgos aplicando la Estructura de Descomposición de Riesgos (EDR), representada en la Ilustración 3-10

Ilustración 3-10: Estructura de descomposición de riesgos

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025

De esta manera, se asignaron valores que reflejan la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo identificado durante el desarrollo del sistema de predicción de energía solar, como se indica en la Tabla 1.

Tabla 1: Valores asignados a los rangos de probabilidad

| Rango de probabilidades | Nivel | Valor |
| --- | --- | --- |
| 1% al 20% | Muy baja | 1 |
| 21% al 40% | Baja | 2 |
| 41% al 60% | Media | 3 |
| 61% al 80% | Alta | 4 |
| 81% al 99% | Muy alta | 5 |

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025

De esta manera, se asignaron valores que reflejan la magnitud del impacto que cada riesgo podría generar durante el desarrollo del sistema inteligente de predicción de energía solar, los cuales se detallan en la Tabla 2.

Tabla 2: Valores asignados a los niveles de impacto

| Impacto | Impacto | Valor |
| --- | --- | --- |
| Muy bajo | No repercute en el desarrollo del sistema de predicción | 1 |
| Bajo | Tiene un impacto ligero en el desarrollo del sistema | 2 |
| Moderado | Genera un impacto considerable en el proyecto | 3 |
| Alto | Tiene un efecto serio en el desarrollo del sistema web | 4 |
| Crítico | No permite el desarrollo del sistema web | 5 |

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025

Se construyó la Tabla 3 con los niveles de gravedad estimados para cada riesgo:

Tabla 3: Equivalencias en colores de los niveles de gravedad

| Nivel de gravedad | Color |
| --- | --- |
| Bajo | Verde |
| Moderado | Amarillo |
| Alto | Rojo |

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025

Con el objetivo de representar gráficamente la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada riesgo identificado, se empleó una matriz de gravedad del riesgo, la cual se muestra en la Ilustración 3-11.

Ilustración 3-11: Matriz de gravedad del riesgo

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025

Posteriormente, en la Tabla 4, se representaron los riesgos ordenados por prioridad, empezando con aquellos cuyo nivel de gravedad es Alto.

| Id | Descripción | Probabilidad |  |  | Impacto |  | Gravedad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | Nivel | Valor | Impacto | Valor |  |
| RG6 | Variaciones climáticas extremas o eventos no recurrentes | 80% | Alta | 4 | Alto | 4 | Alto |
| RG1 | Fallas en los sensores utilizados para recopilar datos | 75% | Alta | 4 | Alto | 4 | Alto |
| RG2 | Pérdida de datos durante la transmisión desde los sensores al servidor. | 50% | Media | 3 | Alto | 4 | Moderado |
| RG3 | Errores en el preprocesamiento de los datos. | 50% | Media | 3 | Moderado | 4 | Moderado |
| RG5 | Selección inadecuada del modelo de Machine Learning. | 50% | Media | 3 | Alto | 4 | Moderado |
| RG7 | Demoras en el desarrollo del sistema web | 65% | Alta | 4 | Moderado | 3 | Moderado |
| RG4 | Cambios en la ubicación o disponibilidad de sensores. | 20% | Baja | 2 | Medio | 3 | Bajo |
| RG8 | Baja usabilidad de la plataforma Deep Sunly. | 40% | Baja | 2 | Medio | 3 | Bajo |

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025

Finalmente se elaboraron fichas destinadas a detallar las causas, posibles consecuencias, medidas preventivas y/o de mitigación, así como las acciones de supervisión y gestión asociadas a cada riesgo. La Tabla 5 Presenta la ficha de gestión correspondiente al riesgo identificado como RG1.

Tabla 5: Ficha de gestión para el riesgo RG1

| Ficha de gestión de riesgos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID: RG1 |  |  | Fecha: 24/06/2025 |  |  |
| Descripción: Fallas en los sensores utilizados para recopilar datos (temperatura, irradiancia y humedad), lo que afectaría la precisión de los registros que alimentan el modelo de predicción. |  |  |  |  |  |
| Probabilidad de ocurrencia: Alta | Nivel de impacto: Alto |  |  | Nivel de gravedad: Alto |  |
| Refinamiento causas: - Desgaste o mal funcionamiento de sensores - Instalación inadecuada - Condiciones ambientales adversas Consecuencias: - Interrupción en la recolección de datos - Afectación en la calidad de los datos para el entrenamiento del modelo |  |  |  |  |  |
| Acciones de prevención y/o mitigación: - Mantenimiento preventivo y calibración regular - Monitoreo automatizado del estado de sensores - Instalación controlada y pruebas de calidad |  |  |  |  |  |
| Supervisión: - Revisión periódica del funcionamiento de sensores - Alertas ante fallos o desconexiones |  |  |  |  |  |
| Acciones de gestión del riesgo: - Sustitución inmediata de sensores defectuosos - Adaptación del preprocesamiento a las interrupciones |  |  |  |  |  |
| Estado actual |  | Fase de reducción iniciada |  |  |  |
|  |  | Fase de supervisión iniciada |  |  | X |
|  |  | Gestionando el riesgo |  |  |  |
| Responsables: Fernando González y Dayana Paladines |  |  |  |  |  |

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025

Tabla 6: Ficha de gestión para el riesgo RG2

| Ficha de gestión de riesgos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID: RG2 |  |  | Fecha: 24/06/2025 |  |  |
| Descripción: Pérdida de datos durante la transmisión desde los sensores al servidor, debido a interrupciones en la red o errores de conectividad.. |  |  |  |  |  |
| Probabilidad de ocurrencia: Media | Nivel de impacto: Alto |  |  | Nivel de gravedad: Moderado |  |
| Refinamiento causas: - Inestabilidad de red - Fallos de hardware en los transmisores - Configuración incorrecta Consecuencias: - Datos incompletos o vacíos - Reducción en la calidad del entrenamiento del modelo |  |  |  |  |  |
| Acciones de prevención y/o mitigación: - Uso de protocolos de transmisión con tolerancia a fallos - Almacenamiento local temporal en sensores - Redundancia en la comunicación |  |  |  |  |  |
| Supervisión: - Registro automático de pérdidas de datos - Revisión de logs de transmisión |  |  |  |  |  |
| Acciones de gestión del riesgo: - Recuperación o imputación de datos faltantes - Mejora en infraestructura de red |  |  |  |  |  |
| Estado actual |  | Fase de reducción iniciada |  |  |  |
|  |  | Fase de supervisión iniciada |  |  | X |
|  |  | Gestionando el riesgo |  |  |  |
| Responsables: Fernando González y Dayana Paladines |  |  |  |  |  |

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025

Tabla 7: Ficha de gestión para el riesgo RG3

| Ficha de gestión de riesgos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID: RG3 |  |  | Fecha: 24/06/2025 |  |  |
| Descripción: Errores en el preprocesamiento de los datos (ruido, datos incompletos o mal etiquetados) que afectan el desempeño del sistema de Machine Learning. |  |  |  |  |  |
| Probabilidad de ocurrencia: Media | Nivel de impacto: Alto |  |  | Nivel de gravedad: Moderado |  |
| Refinamiento causas: - Limpieza de datos deficiente - Transformaciones incorrectas - Etiquetado manual inexacto Consecuencias: - Modelos mal entrenados - Baja precisión - Mayor necesidad de reentrenamiento |  |  |  |  |  |
| Acciones de prevención y/o mitigación: - Aplicación de buenas prácticas de ingeniería de datos - Revisión cruzada de datos preprocesados - Documentación del pipeline |  |  |  |  |  |
| Supervisión: - Verificación continua del dataset preprocesado. |  |  |  |  |  |
| Acciones de gestión del riesgo: - Reestructuración del pipeline - Reentrenamiento con datos corregidos |  |  |  |  |  |
| Estado actual |  | Fase de reducción iniciada |  |  | X |
|  |  | Fase de supervisión iniciada |  |  |  |
|  |  | Gestionando el riesgo |  |  |  |
| Responsables: Fernando González y Dayana Paladines |  |  |  |  |  |

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025

Tabla 8: Ficha de gestión para el riesgo RG4

| Ficha de gestión de riesgos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID: RG4 |  |  | Fecha: 24/06/2025 |  |  |
| Descripción: Cambios en la ubicación o disponibilidad de los sensores durante la etapa de recolección de datos. |  |  |  |  |  |
| Probabilidad de ocurrencia: Media | Nivel de impacto: Medio |  |  | Nivel de gravedad: Bajo |  |
| Refinamiento causas: - Reubicación de sensores sin control - Fallas de calibración - Desconexión de sensores Consecuencias: - Inconsistencias en la serie temporal - Datos no comparables - Disminución en la precisión del modelo |  |  |  |  |  |
| Acciones de prevención y/o mitigación: - Registro y control de configuraciones - Sistema de alertas ante desconexión - Calibración periódica |  |  |  |  |  |
| Supervisión: - Monitoreo automatizado del estado de sensores |  |  |  |  |  |
| Acciones de gestión del riesgo: - Reconfiguración inmediata - Adaptación del preprocesamiento |  |  |  |  |  |
| Estado actual |  | Fase de reducción iniciada |  |  |  |
|  |  | Fase de supervisión iniciada |  |  | X |
|  |  | Gestionando el riesgo |  |  |  |
| Responsables: Fernando González y Dayana Paladines |  |  |  |  |  |

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025

Tabla 9: Ficha de gestión para el riesgo RG5

| Ficha de gestión de riesgos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID: RG5 |  |  | Fecha: 24/06/2025 |  |  |
| Descripción: Selección inadecuada del modelo de Machine Learning para el tipo de datos y predicción esperada |  |  |  |  |  |
| Probabilidad de ocurrencia: Media | Nivel de impacto: Alto |  |  | Nivel de gravedad: Moderado |  |
| Refinamiento causas: - Falta de evaluación comparativa de modelos. - Desconocimiento de las características del conjunto de datos. - Selección por conveniencia y no por rendimiento. Consecuencias: - Baja precisión y confiabilidad de resultados. - Fracaso en la implementación del sistema inteligente. - Reentrenamiento y rediseño del sistema. |  |  |  |  |  |
| Acciones de prevención y/o mitigación: - Evaluación de múltiples algoritmos - Análisis de métricas de rendimiento - Asesoría con expertos |  |  |  |  |  |
| Supervisión: - Comparación continua de métricas. |  |  |  |  |  |
| Acciones de gestión del riesgo: - Sustitución del modelo. - Ajuste de hiperparámetros. |  |  |  |  |  |
| Estado actual |  | Fase de reducción iniciada |  |  |  |
|  |  | Fase de supervisión iniciada |  |  | X |
|  |  | Gestionando el riesgo |  |  |  |
| Responsables: Fernando González y Dayana Paladines |  |  |  |  |  |

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025

Tabla 10: Ficha de gestión para el riesgo RG6

| Ficha de gestión de riesgos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID: RG6 |  |  | Fecha: 24/06/2025 |  |  |
| Descripción: Cambios climáticos abruptos o eventos extremos que generen datos atípicos no representativos |  |  |  |  |  |
| Probabilidad de ocurrencia: Alta | Nivel de impacto: Alto |  |  | Nivel de gravedad: Crítico |  |
| Refinamiento causas: - Fenómenos naturales imprevistos. - Cambios estacionales anómalos. - Alteraciones climáticas regionales. Consecuencias: - Distorsión en el entrenamiento del modelo. - Predicciones irreales. |  |  |  |  |  |
| Acciones de prevención y/o mitigación: - Detección de outliers automatizada. - Enriquecimiento del conjunto de datos históricos. - Revisión del entrenamiento ante eventos extremos. |  |  |  |  |  |
| Supervisión: - Seguimiento meteorológico - Revisión de distribuciones de datos |  |  |  |  |  |
| Acciones de gestión del riesgo: - Inclusión de técnicas robustas - Redistribución del cronograma de entrenamiento |  |  |  |  |  |
| Estado actual |  | Fase de reducción iniciada |  |  |  |
|  |  | Fase de supervisión iniciada |  |  | X |
|  |  | Gestionando el riesgo |  |  |  |
| Responsables: Fernando González y Dayana Paladines |  |  |  |  |  |

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025

Tabla 11: Ficha de gestión para el riesgo RG7

| Ficha de gestión de riesgos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID: RG7 |  |  | Fecha: 24/06/2025 |  |  |
| Descripción: Retrasos en el desarrollo del sistema por falta de tiempo o disponibilidad del equipo. |  |  |  |  |  |
| Probabilidad de ocurrencia: Alta | Nivel de impacto: Medio |  |  | Nivel de gravedad: Moderado |  |
| Refinamiento causas: - Sobrecarga de tareas académicas. - Falta de planificación - Problemas técnicos Consecuencias: - Incumplimiento de entregables. - Aplazamiento del proyecto. - Desmotivación del equipo. |  |  |  |  |  |
| Acciones de prevención y/o mitigación: - Reuniones semanales de planificación. - Asignación equitativa de tareas. - Uso de herramientas de gestión ágil. |  |  |  |  |  |
| Supervisión: - Seguimiento del progreso semanal |  |  |  |  |  |
| Acciones de gestión del riesgo: - Reorganización de tareas críticas. |  |  |  |  |  |
| Estado actual |  | Fase de reducción iniciada |  |  | X |
|  |  | Fase de supervisión iniciada |  |  |  |
|  |  | Gestionando el riesgo |  |  |  |
| Responsables: Fernando González y Dayana Paladines |  |  |  |  |  |

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025

Tabla 12: Ficha de gestión para el riesgo RG8

| Ficha de gestión de riesgos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID: RG8 |  |  | Fecha: 24/06/2025 |  |  |
| Descripción: Baja usabilidad de la aplicación web por parte de usuarios no técnicos. |  |  |  |  |  |
| Probabilidad de ocurrencia: Media | Nivel de impacto: Medio |  |  | Nivel de gravedad: Bajo |  |
| Refinamiento causas: - Diseño no intuitivo - Uso de terminología técnica - Falta de pruebas con usuarios reales Consecuencias: - Rechazo por parte del usuario final - Mayor carga de soporte técnico |  |  |  |  |  |
| Acciones de prevención y/o mitigación: - Diseño centrado en el usuario (UX/UI) - Inclusión de tutoriales interactivos - Glosarios y ayudas contextuales |  |  |  |  |  |
| Supervisión: - Pruebas de usabilidad con usuario objetivo |  |  |  |  |  |
| Acciones de gestión del riesgo: - Rediseño iterativo con base en retroalimentación. |  |  |  |  |  |
| Estado actual |  | Fase de reducción iniciada |  |  | X |
|  |  | Fase de supervisión iniciada |  |  |  |
|  |  | Gestionando el riesgo |  |  |  |
| Responsables: Fernando González y Dayana Paladines |  |  |  |  |  |

Realizado por: González F.& Paladines D. 2025